AI 교육 제출용 실전 가이드

MBTI 팀 조합 분석 앱

Antigravity × Google Stitch
단계별 프롬프트 플레이북

기능 MVP를 먼저 완성하고, 디자인과 AI를 안전하게 덧붙이는 60-90분 경로

권영훈

2026년 7월 10일

먼저 읽기

용어 확인
질문의 '구글글리치'는 문맥상 Google Stitch를 뜻하는 것으로 해석했다. Stitch는 UI 시안을 만들고, Antigravity는 그 시안을 실제로 동작하는 앱으로 구현하는 역할로 나눈다.

이 문서는 교육장에서 프롬프트를 한 단계씩 복사해 실행하는 용도로 설계했다. 앞 단계가 동작하는지 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가면 된다.

완성 목표

직원 이름(또는 별칭)과 MBTI를 입력한다.

E/I, S/N, T/F, J/P 분포를 계산해 팀의 선호 경향을 보여준다.

강점, 주의점, 팀장의 태도, 회의·의사결정·피드백 행동요령을 제안한다.

결과를 복사하거나 인쇄할 수 있고, 모바일에서도 동작한다.

MBTI를 성과·능력·채용 적합도의 판정 도구처럼 사용하지 않는다.

60-90분 추천 경로

| 구간 | 할 일 | 완료 신호 |
| --- | --- | --- |
| 0-10분 | 범위와 안전 기준 고정 | PRODUCT.md / ANALYSIS_RULES.md |
| 10-40분 | 입력-분석-결과 MVP 구현 | 샘플 팀으로 결과 출력 |
| 40-60분 | Stitch 시안 생성 및 이관 | 입력·결과 화면 디자인 반영 |
| 60-75분 | 반응형·오류·접근성 검수 | 주요 테스트 통과 |
| 75-90분 | README·스크린샷·발표 준비 | 제출 폴더 완성 |

시간이 부족하면
Gemini API 연결은 건너뛰고 규칙 기반 MVP를 제출한다. 실제로 끝까지 동작하는 앱이, API 키 때문에 멈춘 미완성 앱보다 교육 산출물로 훨씬 설득력이 있다.

프롬프트 사용법

- 각 프롬프트는 한 번에 하나씩 붙여넣는다.

- Antigravity가 완료 보고를 하면 브라우저에서 직접 눌러본다.

- 문제가 있으면 다음 단계로 가지 말고 이 문서의 '복구 프롬프트'를 사용한다.

- Stitch는 핵심 기능이 완성된 뒤 사용한다. 디자인 변경이 분석 로직을 깨지 않게 하기 위해서다.

- 실제 직원 이름 대신 발표용 별칭을 사용한다.

1. 제품 설계 기준

앱 한 문장 정의

Team Lens
팀원의 MBTI 선호 분포를 대화의 출발점으로 삼아, 팀장이 바로 실행할 수 있는 협업 행동을 제안하는 팀 리플렉션 도구.

권장 사용자 흐름

- 팀 정보 입력: 팀 이름, 팀장 MBTI, 팀원 이름/별칭과 MBTI

- 입력 검증: 중복 이름, 빈 값, 유효하지 않은 MBTI 확인

- 조합 분석: 네 가지 선호축 분포와 편중/혼합 상태 계산

- 실행 가이드: 강점, 주의점, 팀장 태도, 행동요령, 팀 약속 제안

- 공유: 결과 복사, 인쇄, 샘플 데이터 초기화

필수 기능과 선택 기능

| 구분 | 포함 | 이번 제출에서 제외 가능 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 팀원 추가/삭제, 16개 유형 선택, 분포 계산, 행동 가이드, 모바일 대응 | 로그인, 조직도, 관리자 화면 |
| 안전 | 동의 안내, 별칭 사용, 채용·평가 금지 문구, 로컬 처리 | 실명 저장, 서버 전송, 순위화 |
| 선택 | Gemini 설명 생성, JSON 다운로드, 공유 링크 | DB, 다중 사용자, 복잡한 권한 |

분석 원칙

점수화보다 분포를 보여준다. '궁합 87점' 같은 정밀한 수치를 만들지 않는다.

표현은 '경향', '가능성', '대화해볼 지점'으로 제한한다.

어떤 유형도 유리하거나 불리한 유형으로 표현하지 않는다.

팀장이 다수 유형과 같으면 소수 의견 채널을 의도적으로 만든다.

팀장이 다수와 다르면 자신의 처리 방식을 설명하고 팀의 속도에 맞춘다.

결과는 관찰 가능한 행동으로 끝낸다. 예: 회의 전 24시간 문서 공유, 결정 기준 3개 명시.

유형 분포 해석의 최소 규칙

| 축 | 한쪽으로 기울 때의 잠재 강점 | 팀장이 보완할 행동 |
| --- | --- | --- |
| E / I | E: 빠른 상호작용 · I: 깊은 숙고 | 발언과 서면 의견을 함께 받기 |
| S / N | S: 실행 디테일 · N: 가능성 탐색 | 사실-가설-다음 행동을 구분하기 |
| T / F | T: 기준 일관성 · F: 관계 영향 감지 | 결정 기준과 사람 영향을 모두 기록하기 |
| J / P | J: 구조와 마감 · P: 유연한 탐색 | 중간 마감과 변경 가능 시점을 함께 정하기 |

2. Antigravity 단계별 프롬프트

STEP 0부터 순서대로 실행한다. 각 단계의 '완료 확인'을 직접 확인하기 전에는 다음 단계로 넘어가지 않는다.

STEP 0. 작업공간 점검과 프로젝트 규칙 고정

목표: 기존 파일을 보존하고, 프로젝트 전체에서 지켜야 할 안전·품질 규칙을 AGENTS.md에 고정한다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

당신은 이 교육용 프로젝트의 제품 책임자이자 프론트엔드 리드다.

프로젝트 이름은 "Team Lens"다. 팀원 이름 또는 별칭과 MBTI를 입력하면 팀의 선호 분포, 잠재 강점, 주의점, 팀장의 태도와 구체적인 행동요령을 보여주는 한국어 웹앱을 만든다.

이번 단계에서는 구현 코드를 작성하지 말고 다음만 수행해라.
1. 현재 작업공간의 파일과 실행 환경을 먼저 점검한다. 기존 파일이 있으면 삭제하거나 덮어쓰지 않는다.
2. 새 프로젝트라면 React + Vite + TypeScript를 기본 스택으로 제안하되, 이미 동작하는 스택이 있으면 그대로 사용한다.
3. 프로젝트 루트에 AGENTS.md를 만들고 아래 규칙을 기록한다.
   - 변경 전 관련 파일을 읽는다.
   - 한 번에 한 기능만 수정하고 기존 동작을 보존한다.
   - 의존성은 최소화한다.
   - 실제 직원 데이터 대신 별칭/샘플 데이터를 사용한다.
   - MBTI를 능력, 성과, 채용, 배치, 승진 적합도의 근거로 사용하지 않는다.
   - 모든 설명은 "경향/가능성"으로 표현하고 절대적 단정을 피한다.
   - API 키를 프론트엔드 코드나 저장소에 넣지 않는다.
   - 완료 전에 빌드, 핵심 테스트, 브라우저 주요 흐름을 검증한다.
4. 추천 파일 구조와 7단계 구현 순서를 보고한다.

완료 후 생성/변경한 파일만 목록으로 보여주고, 아직 코드는 구현하지 않았다고 명확히 말해라.

완료 확인
AGENTS.md가 생겼고 기존 파일이 보존됐는지 확인한다.

STEP 1. 제품 범위 확정

목표: 오늘 제출할 MVP와 하지 않을 일을 명확히 분리한다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

AGENTS.md를 먼저 읽고 그 규칙을 따라라.

이번 단계에서는 PRODUCT.md만 작성해라. 구현은 하지 마라.

PRODUCT.md에 다음을 포함해라.
1. 제품 한 문장 정의
2. 주요 사용자: 소규모 팀의 팀장 또는 퍼실리테이터
3. 해결하려는 문제: 서로 다른 소통·의사결정 선호를 회의 전에 확인하고 행동 합의를 만드는 것
4. 입력값: 팀 이름, 팀장 이름/별칭, 팀장 MBTI, 2명 이상 팀원의 이름/별칭과 MBTI
5. 결과값:
   - 네 가지 선호축 분포
   - 팀의 잠재 강점 3개
   - 주의해야 할 점 3개
   - 팀장이 가져야 할 태도 3개
   - 회의, 의사결정, 피드백, 갈등, 일정 관리 행동요령
   - 팀이 합의할 5개의 협업 약속
6. 필수 기능과 선택 기능
7. 하지 않을 일: 궁합 점수, 성과 예측, 채용/배치 추천, 개인 순위, 진단
8. 수용 기준: 모바일 포함 주요 흐름이 동작하고, 빈 값/잘못된 유형을 처리하며, 결과를 복사/인쇄할 수 있음
9. 발표용 샘플 팀 데이터 1세트

문장은 짧고 구체적으로 작성하고, 불필요한 기능을 추가하지 마라. 완료 후 PRODUCT.md의 핵심 결정 5개를 요약해라.

완료 확인
PRODUCT.md에 '하지 않을 일'과 수용 기준이 들어갔는지 확인한다.

STEP 2. 분석 규칙과 화면 명세 작성

목표: AI가 임의로 사람을 단정하지 않도록 분석 로직과 문구를 먼저 문서화한다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

AGENTS.md와 PRODUCT.md를 읽고, 이번 단계에서는 ANALYSIS_RULES.md와 UI_SPEC.md만 작성해라. 아직 구현하지 마라.

[ANALYSIS_RULES.md]
1. 유효한 MBTI 16개를 상수로 정의한다.
2. 각 팀원의 유형을 E/I, S/N, T/F, J/P로 분해해 인원수와 비율을 계산한다.
3. 축별 상태는 다음으로 분류한다.
   - 한쪽 70% 이상: 편중
   - 각 쪽 40-60%: 균형
   - 그 외: 혼합
4. 편중/균형/혼합 각각에 대해 잠재 강점, 위험 신호, 팀장 보완 행동을 규칙표로 만든다.
5. 팀장 유형이 다수 선호와 같을 때는 소수 의견 채널을 만들고, 다를 때는 처리 방식과 의사결정 속도를 설명하도록 한다.
6. 출력은 관찰 가능한 행동으로 끝낸다. 예: 회의 전 자료 공유, 라운드로빈, 결정 기준 기록, 중간 마감 설정.
7. 금지 표현: "최고의 조합", "문제가 많은 유형", "이 사람은 반드시", "성과가 높다", "채용해야 한다".
8. 허용 표현: "이런 경향이 나타날 수 있다", "다음 행동을 실험해볼 수 있다".
9. 궁합 점수나 과학적으로 보이는 종합점수를 만들지 않는다.

[UI_SPEC.md]
1. 화면: 시작/입력 화면, 결과 화면, 빈 상태, 오류 상태, 인쇄 화면.
2. 입력: 팀명, 팀장 지정, 팀원 추가/삭제, 16개 유형 선택, 샘플 데이터 불러오기.
3. 결과: 팀 한 줄 요약, 네 축 분포, 강점, 주의점, 팀장 태도, 상황별 행동요령, 협업 약속.
4. 모바일 375px에서 단일 열, 데스크톱 1440px에서 2열 중심.
5. 키보드 조작, 명시적 label, 44px 이상 클릭 영역, 충분한 색 대비.
6. 로딩, 오류, 데이터 없음 상태의 문구.
7. 실제 직원 사진이나 성격 캐릭터 일러스트는 사용하지 않는다.

완료 후 두 문서 사이의 모순이 없는지 자체 검수하고, 발견한 모순이 있으면 수정해라.

완료 확인
70%/40-60% 규칙, 금지 표현, 화면 상태가 문서에 명시됐는지 확인한다.

STEP 3. 앱 골격 만들기

목표: 화면이 뜨는 최소 앱과 확장하기 쉬운 파일 구조를 만든다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

AGENTS.md, PRODUCT.md, ANALYSIS_RULES.md, UI_SPEC.md를 읽고 앱의 골격을 구현해라.

요구사항:
1. 새 프로젝트면 React + Vite + TypeScript로 구성한다. 기존 프로젝트면 현재 스택을 유지한다.
2. 의존성은 꼭 필요한 것만 사용한다. 상태 관리는 React 기본 기능으로 충분하면 별도 라이브러리를 추가하지 않는다.
3. 다음 구조를 기준으로 만들되 현재 프로젝트에 맞게 조정할 수 있다.
   - src/components
   - src/features/team-input
   - src/features/team-analysis
   - src/data
   - src/types
   - src/utils
4. TeamMember, TeamInput, AxisCount, TeamAnalysis 타입을 정의한다.
5. 앱 상단에 "Team Lens"와 "다름을 점수화하지 않고, 협업 대화를 설계합니다"를 표시한다.
6. 지금은 입력 폼과 결과 영역을 빈 컴포넌트로 연결하고, 앱이 오류 없이 실행되는 상태까지만 만든다.
7. 빌드와 타입 검사를 실행한다.

완료 후 실행 방법, 생성한 파일, 빌드/타입 검사 결과를 보고해라. 오류가 있으면 해결하고 완료라고 말해라.

완료 확인
브라우저에서 제목이 보이고, 콘솔에 빨간 오류가 없고, 빌드가 통과하는지 확인한다.

STEP 4. 팀원 입력 흐름 구현

목표: 팀 정보를 실제로 추가·수정·검증할 수 있게 만든다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

현재 동작하는 골격을 보존하면서 팀원 입력 기능만 구현해라.

필수 동작:
1. 팀 이름 입력.
2. 팀원은 최소 2명으로 시작하고 최대 20명까지 추가 가능.
3. 각 행에 이름/별칭 입력, 16개 MBTI 선택, 팀장 라디오 버튼, 삭제 버튼을 제공.
4. 한 명만 팀장으로 지정 가능.
5. 빈 이름, MBTI 미선택, 팀장 미지정, 중복 이름을 제출 전에 검증.
6. 오류는 해당 입력 바로 아래에 한국어로 표시하고 포커스를 첫 오류로 이동.
7. "샘플 팀 불러오기" 버튼으로 별칭 5명의 데모 데이터를 채움.
8. "초기화"는 확인 후 실행.
9. 제출 버튼 문구는 "팀 조합 분석하기".
10. 모든 input/select/button은 키보드로 조작되고 명시적인 label 또는 aria-label을 가짐.

이 단계에서는 분석 결과를 만들지 말고, 검증을 통과한 TeamInput 객체를 화면 아래 개발용 요약에 표시해라. 완료 후 직접 테스트한 입력 오류 4가지를 보고해라.

완료 확인
팀원 추가·삭제, 팀장 1명 지정, 오류 표시, 샘플 불러오기가 모두 동작하는지 확인한다.

STEP 5. 규칙 기반 분석 엔진 구현

목표: 외부 API가 없어도 항상 동작하는 분석 결과를 만든다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

ANALYSIS_RULES.md를 기준으로 규칙 기반 팀 분석 엔진을 구현해라. UI 디자인은 크게 바꾸지 마라.

구현 요구사항:
1. 순수 함수 analyzeTeam(teamInput)를 만들고 UI와 분리한다.
2. 16개 유형을 네 글자로 검증하고 E/I, S/N, T/F, J/P 인원수와 비율을 계산한다.
3. 각 축을 편중(한쪽 70% 이상), 균형(양쪽 40-60%), 혼합(그 외)으로 분류한다.
4. 분석 결과에는 아래 필드를 포함한다.
   - summary
   - axisDistributions
   - strengths[3]
   - cautions[3]
   - leaderAttitudes[3]
   - actionGuides: meeting, decision, feedback, conflict, planning
   - teamAgreements[5]
   - disclaimer
5. 문구는 유형별 고정관념이 아니라 축 분포와 팀장-팀 관계 규칙으로 조합한다.
6. 모든 문구는 "경향/가능성" 어조를 사용하고 채용, 성과, 능력, 직무 적합도를 추론하지 않는다.
7. 입력 순서가 달라도 같은 구성이라면 같은 분석이 나오게 한다.
8. 빈 팀, 2명, 20명, 완전 편중, 50:50, 팀장과 다수 선호가 반대인 경우를 테스트한다.

테스트를 먼저 정의하거나 최소한 분석 함수와 함께 작성한다. 완료 후 테스트 결과와 대표 입력 2개의 분석 요약을 보고해라.

완료 확인
네 축의 인원수 합이 팀원 수와 맞고, 같은 입력에서 결과가 안정적으로 반복되는지 확인한다.

STEP 6. 결과 화면과 팀장 행동요령 구현

목표: 분석을 읽기 쉬운 대시보드와 실제 행동 목록으로 바꾼다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

현재 분석 엔진을 사용해 결과 화면을 구현해라. 분석 로직은 변경하지 말고 표시 계층만 추가해라.

화면 순서:
1. 상단: 팀명, 인원수, 한 줄 요약, "다시 입력" 버튼.
2. 네 축 분포: E/I, S/N, T/F, J/P의 인원수와 비율을 텍스트와 막대로 표시. 색만으로 의미를 전달하지 말고 숫자와 라벨을 함께 제공.
3. 잠재 강점 3개.
4. 주의해야 할 점 3개.
5. "팀장으로서 가져야 할 태도" 3개.
6. 상황별 행동요령: 회의, 의사결정, 피드백, 갈등, 일정 관리. 각 항목은 "상황 - 할 행동 - 확인 질문" 구조.
7. 이번 팀의 협업 약속 5개를 체크리스트로 표시.
8. 하단 고지: 이 결과는 팀 대화를 위한 참고이며 개인의 능력·성과·적합도를 판정하지 않음.

기능:
- 전체 결과 텍스트 복사.
- 브라우저 인쇄 기능으로 PDF 저장 가능.
- 인쇄 시 버튼/입력 UI는 숨기고 결과만 깔끔하게 출력.
- 결과가 길어도 모바일에서 가로 스크롤이 생기지 않음.

완료 후 샘플 팀으로 분석을 실행하고 복사/인쇄/다시 입력을 직접 확인해라.

완료 확인
결과가 '설명'에서 끝나지 않고 회의·결정·피드백 행동으로 이어지는지 확인한다.

STEP 7. 개인정보·윤리·저장 방식 보강

목표: 교육용 앱이 실제 조직에서 오용되지 않도록 UI와 코드에 안전장치를 넣는다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

AGENTS.md의 안전 규칙을 기준으로 개인정보와 오용 방지 기능을 보강해라. 기존 기능은 유지해라.

1. 첫 화면에 짧은 안내를 표시한다.
   - 별칭 사용 권장
   - 구성원의 동의를 받은 정보만 입력
   - 채용, 배치, 승진, 성과평가에 사용 금지
2. 기본값은 서버 전송 없음. 브라우저 세션 안에서만 처리한다.
3. localStorage를 사용한다면 사용자가 "이 기기에 임시 저장"을 직접 켠 경우에만 저장하고, 삭제 버튼을 제공한다. 불필요하면 세션 상태만 사용한다.
4. 분석과 복사 결과에 실명이 꼭 필요하지 않도록 이름 대신 "팀원 A" 같은 익명화 옵션을 제공한다.
5. README 초안에 데이터 처리 방식과 한계를 기록한다.
6. 코드 전체에서 "궁합", "최적 인재", "성과 예측", "문제 유형" 같은 표현을 검색해 제거한다.
7. 어떤 MBTI 조합도 우열로 표현하지 않는지 검수한다.

완료 후 데이터가 어디에 저장되는지, 새로고침/초기화 시 무엇이 남는지 한 문단으로 설명해라.

완료 확인
브라우저 개발자 도구의 Network에서 입력값이 외부로 전송되지 않는지 확인한다.

STEP 8. 테스트와 엣지 케이스

목표: 발표 중 빈 화면이나 잘못된 분석이 나오는 일을 막는다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

기존 기능을 바꾸지 말고 테스트와 검증을 보강해라.

필수 테스트:
1. 유효한 MBTI 16개 모두 처리.
2. 잘못된 유형 문자열 거부.
3. 팀원 2명과 20명.
4. 한 축이 100% 편중된 팀.
5. 50:50 균형 팀.
6. 60:40 혼합 팀.
7. 팀장과 팀 다수의 네 축이 모두 같은 경우.
8. 팀장과 팀 다수의 네 축이 모두 다른 경우.
9. 팀원 순서 변경 시 분석 결과 동일.
10. 결과 문구에 금지 단어가 없음.
11. 입력 폼의 키보드 이동과 오류 포커스.
12. 375px, 768px, 1440px에서 가로 스크롤 없음.

테스트가 실패하면 원인을 찾아 최소 수정으로 해결해라. 완료 후 통과/실패 수, 수정한 버그, 아직 수동 확인이 필요한 항목을 표로 보고해라.

완료 확인
실패 테스트가 0개인지, 수동 테스트 항목이 실제로 확인됐는지 본다.

STEP 9. 브라우저 최종 검수와 최소 수정

목표: 실제 화면을 직접 사용해 제출 가능한 상태로 다듬는다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

앱을 실행하고 브라우저에서 실제 사용자처럼 전체 흐름을 검수해라.

검수 순서:
1. 빈 상태에서 시작.
2. 샘플 팀 불러오기.
3. 팀원 추가, 삭제, 이름 수정, 팀장 변경.
4. 오류를 일부러 만든 뒤 메시지와 포커스 확인.
5. 분석 실행.
6. 결과의 모든 섹션과 비율 확인.
7. 결과 복사와 인쇄 미리보기 확인.
8. 다시 입력 후 이전 값 유지 여부 확인.
9. 375px, 768px, 1440px 화면 확인.
10. 콘솔 오류와 네트워크 오류 확인.

먼저 발견한 문제를 심각도 높은 순서로 목록화하고, 그다음 최소 수정해라. 요청하지 않은 리팩터링이나 기능 추가는 하지 마라. 마지막에 수용 기준을 항목별 PASS/FAIL로 보고해라.

완료 확인
모든 수용 기준이 PASS이고, 발표용 샘플 흐름이 1분 안에 실행되는지 확인한다.

3. Google Stitch 디자인 단계

왜 지금 Stitch인가
Stitch에서 먼저 디자인만 탐색하고, 선택한 시안을 Antigravity로 옮긴다. 이때 분석 함수와 테스트는 건드리지 않고 UI 계층만 바꾸는 것이 핵심이다.

STEP 10. Stitch용 DESIGN.md 만들기

아래 프롬프트는 Stitch 또는 Antigravity에서 DESIGN.md 초안을 만들 때 사용한다. Stitch 프로젝트에 가져와 단일 디자인 정본으로 쓴다.

STITCH 또는 ANTIGRAVITY에 붙여넣기

Create a DESIGN.md for a Korean-language responsive web app named "Team Lens".

Product purpose:
- Users enter team member aliases and MBTI types.
- The app visualizes E/I, S/N, T/F, J/P distributions.
- It provides strengths, caution points, leader attitudes, and practical action guides.
- It must feel like a trustworthy team workshop tool, not a playful personality quiz and not an HR scoring system.

Design dials:
- Creativity 5/10: clear with a distinct editorial character.
- Density 6/10: enough information for a work dashboard, never cramped.
- Variance 5/10: asymmetric two-column layouts, but predictable navigation.
- Motion intent 4/10: restrained micro-interactions only.

Atmosphere:
- Calm, evidence-aware, warm professional, like a well-run facilitation studio.
- Avoid gamification, personality mascots, zodiac-like graphics, and compatibility scores.

Color system:
- Canvas Mist #F7F8F5 for the page background.
- Paper White #FFFFFF for primary surfaces.
- Charcoal Ink #18201E for primary text; never pure black.
- Quiet Moss #68716E for secondary text.
- Whisper Line #DDE4E0 for borders.
- One accent only: Forest Signal #2E7668 for primary actions, focus rings, active states, and distribution highlights.
- Warning areas use neutral Sand Wash #F5F0E5 with charcoal text, not a second saturated accent.
- No purple, neon, glow, or gradient text.

Typography:
- Korean: SUIT or Pretendard; fallback Noto Sans KR, sans-serif.
- Latin and numbers: Geist; metadata may use Geist Mono.
- Display scale clamp(2rem, 4vw, 3.25rem), tight tracking, controlled weight.
- Body minimum 16px, relaxed 1.6 line-height, max 65 characters per line.
- Do not use Inter or generic serif fonts.

Layout:
- Desktop max-width 1280px in a 12-column CSS Grid.
- Input screen: 5-column form area and 7-column contextual preview/guide area.
- Results screen: a narrow sticky summary rail and a wider main action-guide column.
- No centered hero, no three equal cards, no overlapping text or images.
- Use cards only when elevation communicates hierarchy; otherwise use border-top dividers and whitespace.
- Mobile below 768px collapses to one column with no horizontal scroll.

Components:
- Member rows with alias input, 16-type select, leader radio, and remove action.
- Explicit labels above fields; inline validation below.
- Axis distribution bars always show both text labels and numeric counts/percentages.
- Action guide blocks use "Situation / Action / Check question".
- Primary button has a tactile active state; minimum touch target 44px.
- Skeleton loaders match the exact content layout; no circular spinner.
- Empty and error states include a clear recovery action.

Accessibility:
- WCAG AA contrast, visible keyboard focus, semantic headings, 44px targets.
- Never rely on color alone.
- Test at 375, 768, 1024, and 1440px.

Motion intent for Antigravity implementation:
- Spring-like hover/press transitions, stiffness 100 and damping 20 where appropriate.
- Animate only transform and opacity.
- Respect prefers-reduced-motion.
- Stitch screens may remain static; document motion intent for the coding phase.

Banned patterns:
- No emoji, avatars, personality characters, compatibility meters, ranking badges, neon glows, AI-purple gradients, fake statistics, generic three-card rows, or HR surveillance aesthetics.
- Do not use copy such as "perfect team", "best match", "high performer", "elevate", "seamless", or "next-gen".

Output a complete DESIGN.md with visual theme, exact tokens, typography, component states, layout rules, responsive rules, motion intent, accessibility requirements, and an explicit anti-pattern list.

STEP 11. Stitch에서 핵심 화면 생성

Stitch 새 프로젝트에 DESIGN.md를 적용한 뒤, 아래 마스터 프롬프트로 첫 시안을 만든다. UI 문구는 한국어로 요청한다.

STITCH에 붙여넣기

Using the Team Lens DESIGN.md, design a high-fidelity responsive Korean web app flow with two connected desktop screens and one mobile adaptation.

Screen A - Team input:
- Header: "Team Lens"
- Subcopy: "다름을 점수화하지 않고, 협업 대화를 설계합니다"
- Privacy note: "별칭 사용을 권장합니다. 채용·배치·성과평가에는 사용하지 마세요."
- Team name field.
- Five demo member rows with realistic Korean aliases, MBTI select, leader radio, and remove button.
- Actions: "팀원 추가", "샘플 팀 불러오기", "초기화", primary "팀 조합 분석하기".
- A contextual right panel explaining what the analysis will show, using dividers instead of three equal cards.

Screen B - Results:
- Team name, member count, and a one-sentence summary.
- Four axis distributions with counts and percentages.
- Sections: "잠재 강점", "주의해야 할 점", "팀장으로서 가져야 할 태도".
- A prominent "상황별 행동요령" area with Meeting, Decision, Feedback, Conflict, and Planning.
- Each action guide contains 상황 / 할 행동 / 확인 질문.
- "이번 팀의 협업 약속" checklist.
- Actions: "결과 복사", "인쇄/PDF", "다시 입력".
- Footer disclaimer: "이 결과는 팀 대화를 위한 참고이며 개인의 능력·성과·적합도를 판정하지 않습니다."

Mobile:
- Show the input screen and results screen at 390px.
- Single column, full-width primary button, no horizontal scroll, 44px targets.
- Keep axis labels and percentages readable without shrinking body text below 14px.

Use the exact design system. Keep the interface calm, professional, and slightly editorial. Do not introduce compatibility scores, mascots, avatars, emoji, gradients, or a three-equal-card layout.

STEP 12. Stitch 시안 비평과 정제

첫 결과를 그대로 쓰지 말고 한 번 비평한 뒤 수정한다.

STITCH에 붙여넣기

Critique the current Team Lens screens before editing them.

Check these criteria:
1. Does the design feel like a trustworthy facilitation tool rather than a personality quiz?
2. Is there any generic AI design tell: purple gradient, neon glow, oversized centered hero, three equal cards, decorative avatar, or fake score?
3. Can a team leader understand the primary action within 5 seconds?
4. Are the axis distributions readable with labels and numbers, not color alone?
5. Does the results page prioritize practical leader actions over descriptive personality text?
6. Are mobile layouts usable at 390px without horizontal scroll?
7. Are focus states, errors, empty states, and loading states represented?

First list the five highest-impact issues. Then revise the screens to fix only those issues while preserving the Team Lens DESIGN.md. Create one refined desktop input screen, one refined desktop results screen, and one mobile results screen.

STEP 13. Stitch 결과를 Antigravity로 이관

Stitch에서 내보낸 코드/이미지/DESIGN.md를 프로젝트의 별도 reference 폴더에 둔 뒤 아래 프롬프트를 사용한다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

Stitch에서 내보낸 자료와 DESIGN.md를 먼저 읽어라. 현재 앱의 기능, 분석 엔진, 테스트를 보존하면서 시각 계층만 이 디자인에 맞게 이관해라.

작업 순서:
1. 현재 화면과 Stitch 시안의 차이를 레이아웃, 타이포, 색, 간격, 컴포넌트 상태, 반응형 기준으로 나눠 최대 10개까지 적는다.
2. src의 분석 로직과 테스트 파일은 수정 대상에서 제외한다. 꼭 필요하면 이유를 먼저 설명한다.
3. 디자인 토큰을 CSS 변수 또는 현재 프로젝트의 테마 체계에 한 번만 정의한다.
4. 입력 화면부터 구현하고 기능 회귀 테스트를 실행한다.
5. 결과 화면을 구현하고 기능 회귀 테스트를 실행한다.
6. 375px, 768px, 1440px에서 레이아웃을 확인한다.
7. 키보드 포커스, aria-label, 색 대비, reduced motion을 확인한다.
8. Stitch가 제공한 코드가 현재 스택과 충돌하면 그대로 복사하지 말고 구조만 참고해 현재 컴포넌트에 맞게 재구현한다.
9. 새 의존성은 꼭 필요한 경우에만 추가하고 이유를 보고한다.
10. 완료 후 스크린별 변경 사항, 보존한 기능, 테스트 결과를 보고한다.

금지: 분석 문구 재작성, 궁합 점수 추가, 데이터 구조 변경, 전체 프로젝트 재생성, 동작하는 파일 삭제.

완료 확인
디자인은 달라졌지만 샘플 입력과 분석 결과가 이전과 동일하게 동작하는지 확인한다.

4. 선택 기능: Gemini 설명 생성

선택 기준
마감까지 30분 이상 남고, 규칙 기반 앱이 이미 완전히 동작할 때만 시도한다. AI가 실패해도 기존 결과가 유지되는 구조가 필수다.

규칙 기반 결과는 사실상 앱의 안전망이다. Gemini는 같은 분석을 더 자연스럽게 요약하거나 행동 예시를 보강하는 선택 기능으로만 사용한다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

현재 규칙 기반 분석을 기본값으로 유지하면서 선택적인 "AI 설명 다듬기" 기능을 추가할 수 있는지 먼저 기술적으로 검토해라. 구현 전에 계획을 보고하고 다음 조건을 모두 만족할 때만 진행해라.

보안과 개인정보:
1. API 키를 브라우저 코드, 번들, 저장소에 넣지 않는다.
2. 현재 앱이 브라우저 전용 Vite 앱이라면 안전한 서버 엔드포인트를 만들 수 있을 때만 연동한다. 그렇지 않으면 구현을 중단하고 이유를 설명한다.
3. Gemini로는 실명/별칭 목록을 보내지 않고, 네 축의 집계값과 팀장 유형, 규칙 기반 분석 요약만 보낸다.
4. 환경변수 예시는 .env.example에 키 이름만 기록하고 .env는 gitignore에 둔다.

신뢰성과 출력:
5. 현재 공식 Google Gemini SDK 문서를 확인하고 현재 사용 가능한 안정적인 저지연 텍스트 모델을 선택한다. 모델명을 추측하지 않는다.
6. 서버의 시스템 지침에 다음을 고정한다.
   - MBTI는 선호 경향이며 능력, 성과, 적합도, 채용 판단이 아님.
   - 어떤 유형도 우열로 평가하지 않음.
   - "경향/가능성" 표현 사용.
   - 관찰 가능한 팀 행동만 제안.
7. JSON 스키마로 summary, strengths[3], cautions[3], leaderAttitudes[3], actionGuides, teamAgreements[5]만 받는다.
8. JSON 검증 실패, 8초 타임아웃, API 오류, 할당량 초과 시 규칙 기반 결과로 즉시 복귀한다.
9. 사용자가 버튼을 눌렀을 때만 요청하고, 전송되는 집계 정보를 UI에서 설명한다.
10. AI 결과에는 "AI가 생성한 설명" 라벨을 붙인다.

먼저 구현 가능성, 필요한 파일, 보안 위험, 예상 소요 시간을 보고해라. 내가 승인했다는 가정 없이 바로 구현하지 마라.

중단해도 정상
안전한 서버 엔드포인트가 없거나 API 키 설정에 시간이 걸리면 이 기능을 제외한다. 제출 MVP에는 영향이 없다.

5. 제출 마무리 프롬프트

STEP 14. 최종 품질 게이트

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

이 프로젝트를 교육 산출물로 제출하기 전 최종 품질 게이트를 수행해라. 새 기능은 추가하지 마라.

검증 항목:
- 설치와 실행이 새 환경에서도 재현 가능한가.
- 빌드와 타입 검사, 테스트가 모두 통과하는가.
- 입력-분석-복사-인쇄-다시 입력 흐름이 동작하는가.
- 375px, 768px, 1440px에서 가로 스크롤과 잘림이 없는가.
- 콘솔 오류, 네트워크 오류, 깨진 링크가 없는가.
- 실제 직원 실명, API 키, 비밀값이 파일에 없는가.
- MBTI를 성과·능력·채용·배치 판단으로 표현한 문구가 없는가.
- 모든 분포 합계와 비율이 입력 인원과 일치하는가.
- 결과가 색만으로 전달되지 않는가.
- README의 실행 방법이 실제 명령과 일치하는가.

각 항목을 PASS/FAIL로 보고하고, FAIL만 최소 수정한 뒤 다시 전체 검증해라. 최종 보고에는 실행 명령, 테스트 결과, 알려진 한계 3개를 포함해라.

STEP 15. README와 제출 패키지

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

현재 앱을 기준으로 README.md와 SUBMISSION.md를 완성해라.

[README.md]
- 앱이 무엇을 하는지 3문장.
- 주요 기능.
- 기술 스택.
- 설치와 실행 방법.
- 테스트 방법.
- 데이터 처리 방식: 기본적으로 브라우저 안에서 처리하며 외부 전송 없음. AI 옵션이 있다면 별도 설명.
- MBTI 사용 한계와 채용/성과평가 사용 금지.
- 폴더 구조.

[SUBMISSION.md]
- 프로젝트 제목과 한 줄 소개.
- 문제와 해결 방식.
- 60초 데모 순서: 샘플 불러오기 → 분석 → 팀장 행동요령 → 결과 복사.
- 핵심 차별점 3개: 궁합 점수 대신 분포, 설명보다 행동, 개인정보 최소화.
- 구현 범위와 제외 범위.
- 알려진 한계와 다음 단계.
- 제출 체크리스트.

추가로 발표용 스크린샷이 필요한 화면 3개와 각 캡션을 제안해라. 실제로 존재하지 않는 기능은 문서에 쓰지 마라.

STEP 16. 90초 발표 대본

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

README.md와 SUBMISSION.md, 실제 앱을 읽고 90초 한국어 발표 대본을 작성해라.

구성:
1. 10초: 문제 - 팀에 다양한 성향이 있어도 팀장은 무엇을 바꿔야 할지 알기 어렵다.
2. 15초: 해결 - Team Lens는 MBTI를 점수화하지 않고 선호 분포를 행동 가이드로 바꾼다.
3. 45초: 실제 데모 - 샘플 팀 불러오기, 분석 실행, 축 분포, 팀장 태도, 상황별 행동요령, 협업 약속.
4. 10초: 안전 - 채용·평가 도구가 아니며 별칭 사용과 로컬 처리를 기본으로 한다.
5. 10초: 마무리 - 설명하는 앱이 아니라 다음 회의의 행동을 바꾸는 앱이다.

대본은 실제 화면에서 할 클릭을 [화면 행동]으로 표시하고, 과장된 표현이나 구현하지 않은 기능을 넣지 마라. 220-260자 분량의 요약 버전도 함께 작성해라.

제출 체크리스트

앱이 실행되고 첫 화면이 5초 안에 보인다.

샘플 데이터로 1분 안에 분석 결과를 보여줄 수 있다.

README의 실행 방법을 다른 사람이 따라 할 수 있다.

입력 화면, 결과 화면, 모바일 화면 스크린샷이 있다.

실제 직원 실명, API 키, 비밀 파일이 없다.

채용·평가 도구가 아니라는 문구가 앱과 README에 있다.

알려진 한계를 숨기지 않고 2-3개 적었다.

6. 막힐 때 쓰는 복구 프롬프트

앱이 실행되지 않을 때

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

현재 오류를 재현하고 터미널 로그와 브라우저 콘솔을 읽어 원인을 한 가지씩 좁혀라. 먼저 원인 후보와 증거를 최대 3개 제시한 뒤, 가장 가능성이 높은 원인에 대한 최소 수정만 수행해라. 동작하는 파일을 재생성하거나 전체 구조를 바꾸지 마라. 수정 후 같은 명령으로 다시 실행하고 결과를 보고해라.

분석 숫자가 맞지 않을 때

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

입력 팀원 수와 E/I, S/N, T/F, J/P 축별 합계를 비교해 불일치가 생기는 지점을 추적해라. 각 팀원을 네 글자로 분해한 중간 결과를 테스트에서만 출력하고, 잘못된 유형·소문자·공백 처리도 확인해라. 원인을 찾은 뒤 analyzeTeam 순수 함수만 최소 수정하고 모든 엣지 케이스 테스트를 다시 실행해라.

Stitch와 실제 화면이 다를 때

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

Stitch 시안과 현재 앱을 비교해 레이아웃, 타이포, 색, 간격, 컴포넌트 상태의 차이를 스크린별로 최대 5개만 적어라. 기능과 분석 로직은 건드리지 말고 시각 차이가 큰 순서대로 수정해라. 수정 후 375px, 768px, 1440px 스크린을 다시 확인하고 남은 차이를 보고해라.

수정하다 기능이 깨졌을 때

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

가장 최근 변경 이후 깨진 기능을 재현하고, 변경한 파일과 실패한 테스트를 연결해 원인을 찾아라. 디자인 변경과 기능 변경을 분리해서 설명하고, 회귀를 만든 최소 변경만 되돌리거나 수정해라. 전체 프로젝트를 초기화하거나 정상 파일을 삭제하지 마라. 수정 후 입력-분석-복사-인쇄 흐름을 다시 검증해라.

문구가 사람을 단정할 때

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

앱의 모든 사용자 노출 문구를 검색해 성격을 단정하거나 우열을 매기는 표현을 찾아라. "반드시/최고/문제 유형/적합/부적합/성과/채용/궁합"을 우선 점검한다. 각 문장을 선호 경향과 관찰 가능한 행동 중심으로 바꾸고, 뜻을 과도하게 늘리지 마라. 변경 전후와 이유를 표로 보고해라.

부록 A. 시간이 정말 없을 때의 원샷 프롬프트

사용 조건
단계별 실행이 가장 안전하다. 남은 시간이 20분 이하이고 새 빈 프로젝트에서 시작할 때만 아래 프롬프트를 사용한다.

ANTIGRAVITY에 붙여넣기

한국어 반응형 웹앱 "Team Lens"의 제출 가능한 MVP를 만들어라.

핵심 흐름:
- 팀 이름, 팀원 이름/별칭, 16개 MBTI, 팀장 1명을 입력.
- 팀원 2-20명, 추가/삭제, 샘플 불러오기, 검증.
- E/I, S/N, T/F, J/P 인원수와 비율을 계산.
- 한쪽 70% 이상은 편중, 40-60%는 균형, 그 외는 혼합.
- 결과: 한 줄 요약, 잠재 강점 3, 주의점 3, 팀장 태도 3, 회의/의사결정/피드백/갈등/일정 행동요령, 협업 약속 5.
- 결과 복사, 인쇄/PDF, 다시 입력.
- 375px/768px/1440px 반응형, 키보드 접근성, 44px 클릭 영역.

안전 기준:
- 궁합 점수, 성과 예측, 채용/배치/승진 추천, 개인 순위 금지.
- 모든 설명은 경향/가능성으로 표현.
- 별칭 사용 권장, 구성원 동의 안내, 서버 전송 없음.
- API 없이 규칙 기반으로 완성. Gemini 연결은 하지 않음.

기술:
- 새 프로젝트면 React + Vite + TypeScript. 기존 프로젝트면 현재 스택 유지.
- 분석은 UI와 분리된 순수 함수로 작성하고 핵심 테스트 포함.
- 의존성 최소화.
- 차분한 업무 도구 디자인: 밝은 중립 배경, 짙은 잉크색, 포레스트 그린 단일 액센트. 보라 그라디언트, 네온, 이모지, 아바타, 3개 동일 카드 행 금지.

진행:
1. 먼저 작업공간을 읽고 7단계 계획을 제시.
2. PRODUCT.md, ANALYSIS_RULES.md, UI_SPEC.md 작성.
3. 앱 구현.
4. 빌드/타입/테스트/브라우저 흐름 검증.
5. README.md와 SUBMISSION.md 작성.
6. 마지막에 실행 명령, 테스트 결과, 알려진 한계 3개, 변경 파일을 보고.

중간에 오류가 나면 숨기지 말고 원인을 해결한 뒤 다음 단계로 넘어가라. 동작하지 않는 기능을 README에 적지 마라.

부록 B. 앱 내 고지문 권장 문안

짧은 버전
Team Lens는 MBTI 선호 분포를 팀 대화의 출발점으로 활용합니다. 개인의 능력·성과·직무 적합도를 판정하지 않으며 채용·배치·승진 결정에 사용해서는 안 됩니다. 구성원의 동의를 받고 가급적 별칭을 사용하세요.

결과 하단 버전
이 결과는 입력된 유형의 분포를 바탕으로 만든 협업 대화용 참고 자료입니다. 사람의 행동은 상황과 경험에 따라 달라질 수 있으며, 어떤 유형도 우월하거나 열등하지 않습니다.

부록 C. 참고한 공식 자료

제품 기능은 자주 바뀔 수 있으므로 교육장의 현재 화면이 다르면 명칭보다 원칙과 흐름을 우선한다.

Google Codelabs - Getting Started with Google Antigravity - Antigravity의 에이전트 중심 개발 환경과 작업공간 개념 확인.

Google Codelabs - Building with Google Antigravity - 앱 구현, 검증, Walkthrough 중심의 개발 흐름 확인.

Google Blog - Introducing vibe design with Stitch - 자연어 기반 UI, DESIGN.md, 프로토타입, Antigravity 내보내기 기능 확인.

Google Developers Blog - From idea to app: Introducing Stitch - 텍스트·이미지 기반 UI 생성과 프론트엔드 코드 이관 흐름 확인.

The Myers-Briggs Company - MBTI Facts - MBTI는 채용·선발이나 직무 성과 예측용이 아니며 선호는 능력·역량과 다르다는 원칙 확인.

Myers & Briggs Foundation - MBTI Code of Ethics - 유형을 절대적 단정이 아니라 경향·선호로 설명하고 선발에 쓰지 않는 윤리 기준 확인.

자료 확인일: 2026년 7월 10일